АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Р  А С П О Р Я ЖЕ Н И Е

04.04.2011 г.                                                                                                      № 34-р

ст-ца Новониколаевская

О проведении Всекубанского  месячника по благоустройству

и наведению санитарного порядка на территории Новониколаевского сельского поселения Калининского района

На основании распоряжения администрации муниципального образования Калининский  район  от 22.03.2011 года № 44-р «О проведении Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории  муниципального образования Калининский район», в целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения, создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки  на территории сельского поселения в весене-летний период:

1. Провести на территории  Новониколаевского сельского поселения с 1 апреля 2011 года по 23 апреля 2011 года месячник по наведению  санитарного порядка и благоустройству территории сельского поселения, 16 апреля 2011 года  Всекубанский субботник.

2. Утвердить план мероприятий проведения работ по благоустройству и санитарной очистке  территории сельского поселения в ходе месячника и субботника (приложения № 1,2).

3. Создать рабочую группу по организации санитарной очистки и благоустройству территории сельского поселения (приложение № 3).

4. Поручить рабочей группе:

4.1. Провести организаторскую работу по обеспечению силами предприятий, организаций и учреждений  выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий, а также по приведению  в  порядок фасадов общественных зданий и ограждений.

4.2. Организовать работы с привлечением граждан поселения состоящих на учёте в Центре занятости, для наведения санитарного порядка на территориях общественных кладбищ, парков, мемориальных комплексов и братских могилах.

5. Поручить председателям ТОС,  провести организаторскую работу по обеспечению силами населения выполнения работ по санитарной очистке придомовых  внутриквартальных территорий и улиц.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает  в силу  со дня его подписания.

Глава Новониколаевского

сельского поселения Калининского района                                        В.И.Калько

Проект подготовлен и внесён:

Общим отделом администрации

Новониколаевского сельского поселения

Начальник общего отдела                                                                    Т.Н.Смелик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новониколаевского сельского

поселения Калининского района

от «___»_______20__г. № ____

СОСТАВ

рабочей группы по организации санитарной очистки и благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения

| Калько Виктор Иванович | - глава Новониколаевского сельского поселения, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Грязнова Лариса Ивановна | - председатель ТОС № 4 |
| Демчук Наталья Ивановна | - директор Новониколаевской ЦКС, депутат Совета Новониколаевского сельского поселения |
| Ролдугина Вера Николаевна | - председатель ТОС № 2 |
| Решетников Сергей Алексеевич | - заместитель главы Новониколаевского сельского поселения |
| Смола Галина Ивановна | - председатель ТОС № 3 |
| Цыганок Мария Ивановна | - главный врач Новониколаевской участковой больницы |

Начальник общего отдела

администрации Новониколаевского

сельского поселения                                                                             Т.Н.Смелик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новониколаевского сельского

поселения от «___»____20__г. №__

ПЛАН

проведения Всекубанского месячника и субботника на территории Новониколаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ по благоустройству и санитарной очистке | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация сельского поселения | 1. Санитарная очистка, закреплённой территории (базарная площадь, территория «Стелы» (13 чел.); 2. Побелка здания администрации, побелка деревьев (13 чел.); 3. Санитарная очистка кладбищ, вывоз мусора (50 чел.); 4. Вывоз ТБО по кварталам (30 чел.) 5. Санитарная очистка придомовых территорий, улиц ( 130 чел.) | 01.04.-23.04.2011 16.04.2011 01.04.2011 - 10.04.2011 По заявке ТОС 01.04.-23.04.2011 | Калько В.И. Председатели ТОС Решетников А.С. |
| 2. | Новониколаевская участковая больница | 1. Благоустройство, санитарная очистка территории больницы (52 чел.) 2. Вывоз хозяйственного мусора с территории больницы (12 чел.) 3. Побелка фасада здания, деревьев, бордюров (30 чел.) 4. Озеленение участков ( 32 чел.) 5. Прополка сорной растительности на территории больницы (32 чел.) | 01.04.-23.04.2011 16.03.2011 16.04.2011 16.04.2011 12.04.-16.04.2011 | Главный врач Цыганок М.И |
| 3. | МОУ-СОШ №12 | 1. Очистка территории школы и пришкольной территории 2. Обрезка деревьев 3. Работа на клумбах, посадка цветов, побелка деревьев и бордюров 4. Благоустройство территории памятников 5. Завоз земли на клумбы | 01.04.2011 23.04.2011 9.04-20.04.2011 16.04.-23.04.2011 16.04.-23.04.2011 В течение месячника | Классные руководители, техслужащие Зам директора по ВР. Классные руководители, техслужащие Классные руководители, 10-е классы Зам. директора по АХЧ |
| 5. | МДОУ – д/ сад № 15 | 1. Санитарная очистка территории д/сада, обрезка сухостоя 2. Посадка цветов, побелка деревьев и надворного туалета 3. Вывоз бытового мусора 4.Замена песка в детских песочницах | 23.03.-16.04.2011 09.04.2011 09.04.2011 13.04.-20.04.2011 | Зав. дет/сада, воспитатели, завхоз воспитатели завхоз воспитатели завхоз |
| 6. | Новониколаевский СДК | 1. Обрезка деревьев, кустарников 2. Очистка территории от мусора, опавшей листвы, вывоз мусора 3. Побелка деревьев в парке, побелка общественного туалета 4. Генеральная уборка танцевального зала 5. Вскапывание клумб, посадка цветов | 10.04-20.04.2011 09.03.2011 16.04-23.04.2011 16.04.2011 01.04.-23.04.2011 | Демчук Н.И. Демчук Н.И Демчук Н.И Демчук Н.И Бондаренко О.Е |
| 7. | Калининский СРЦН «Исток» | 1. Санитарная очистка территории Центра, выпиливание деревьев 2. Уборка территории 3. Побелка деревьев | 01.04.-23.04.2011 01.04.2011-23.04.2011 | Воропаева М.Н |
| 8. | ООО «Кубаньагро-Приазовье» | 1. Санитарная очистка территорий, закреплённых за производственными объектами, вывоз мусора 2.Обрезка сухостоя в сквере, окультуривание клумб, побелка деревьев 3. Санитарная очистка кладбищ, вывоз мусора | 01.04.-16.04.2011 16.04.2011 01.04-09.04.2011 | Руководители объектов Директор ООО «Кубаньагро-Приазовье» управляющие отделений №№ 1,4,5 |
| 9. | Новониколаевское сельпо | 1. Санитарная очистка территорий, прилегающих к магазинам, обрезка сухостоя, побелка деревьев 2.Побелка магазинов, покраска цоколя, покраска дверей, оконных рам | 01.04.-23.04.2011 16.04.2011-23.04.2011 | Заведующие торговых точек Заведующие торговых точек |
| 10. | Аптека | 1.Санитарная очистка территории аптеки и прилегающей территории, окультуривание клумб | 01.04.-23.04.2011 | Цыганок М.И. |
| 11. | Частные магазины | Очистка закреплённых за магазинами территорий, устройство цветочных клумб, вывоз мусора | В течение месячника и субботника | Владельцы частных магазинов |
| 12. | Новониколаевский МУП «Гарант-Сервис» | Очистка территории центрального водозабора, выпиловка деревьев, вывоз мусора, наведение санитарного порядка на закрепленной территории | В течение месячника и субботника | Дудка И.Г. |
| 13. | Почтовое отделение | Побелка здания, очистка прилегающей территории | 01.04.2011– 23.04.2011 | Ольшевская Т.С. |
| 14. | ГУСО КК «Калининский ЦСО «Отрада» | Побелка здания, очистка прилегающей территории, побелка деревьев | 01.04.– 23.04.2011 | Смола Н.С. Кулик Л.Б. |
| 15. | Приход ст.Новониколаевской | Уборка церковной площади | 20.04.2011 | настоятель прихода ст.Новониколаевской |

Начальник общего отдела                                                                    Т.Н.Смелик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новониколаевского сельского

поселения от «___»____20__г. №__

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  субботника на территории Новониколаевского сельского поселения

16.04.2011

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка закреплённой за администрацией территории, побелка деревьев (14 чел.) | Администрация сельского поселения | Решетников С.А. |  |
|  | Очистка закреплённой за объектами ООО «Кубаньагро-Приазовье» территорий, обрезка деревьев, вывоз мусора, очистка лесополос (82 чел.) | ООО «Кубаньагро-Приазовье» | Григоренко А.А. |  |
|  | Санитарная очистка территории больницы, вырубка порослей. Вывоз хозяйственного мусора с территории больницы, побелка бордюров (49 чел.) | Новониколаевская участковая больница | Цыганок М.И. |  |
|  | Очистка территории школы и пришкольной территории от мусора, благоустройство территории памятников ( 125 чел.) | МОУ СОШ № 12 | Лихачева Н.В. |  |
|  | Санитарная очистка территории детского сада, вывоз бытового мусора, побелка деревьев ( 25 чел.) | МДОУ № 15 | Гожая И.М. |  |
|  | Санитарная очистка территории магазинов, вывоз мусора ( 28 чел.) | Новониколаевское сельпо, ИП, имеющие магазины | Ворона В.Г. ИП |  |
|  | Санитарная очистка территории СДК от опавшей листвы, мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора (17 чел.) | Новониколаевская ЦКС | Демчук Н.И |  |
|  | Санитарная очистка территории СРЦН «Исток», обрезка деревьев, вывоз мусора (23 чел.) | СРЦН «Исток» | Воропаева М.Н. |  |
|  | Уборка прилегающей территории к ООО «Лекарь» ( 3 чел.) | ООО «Лекарь» | Цыганок М.И. |  |
|  | Санитарная очистка закреплённой территории за Новониколаевским отделением почтовой связи ( 7 чел.) | Новониколаевское отделение почтовой связи | Ольшевская Т.С. |  |
|  | Санитарная очистка территории ООО «Ювикс-Кубань» (26 чел.) | ООО «Ювикс-Кубань» | Никулин Ю.П. |  |
|  | Уборка церковной площади (17 чел.) | Церковь | настоятель прихода ст.Новониколаевской |  |

Начальник общего отдела                                                                 Т.Н.Смелик