АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.06.2011г.                                                                                            № 64-р

ст-ца Новониколаевская

О задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг жилищного комплекса и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения Калининского района

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Калининский район от 18 мая  2011 года № 252 «О результатах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2010-2011 гг. и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки  жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы сельского поселения  к устойчивой работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг:

1. Утвердить план по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг (приложение 1).

2. Создать постоянно-действующую комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг. и утвердить её состав (приложение 2).

3. Поручить заместителю главы администрации Новониколаевского сельского поселения  С.А.Решетникову:

3.1.  Ежемесячно до 25 числа предоставлять  в отдел по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства управления градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район информацию  по форме 1 ЖКХ-зима;

3.2.  К 1 октября 2011 года предоставить в районную межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Калининский район паспорт готовности сельского поселения к работе в зимний период 2011-2012 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Новониколаевского сельского

поселения Калининского района                                                 С.А.Решетников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                 к распоряжению администрации                                                                                   Новониколаевского сельского

поселения Калининского района                                                                                      от «__» ______ 201__ г. №__

С О С Т А В

комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса  и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг

| Калько В.И. | - | глава Новониколаевского сельского поселения Калининского района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Решетников С.А. | - | заместитель главы администрации Новониколаевского сельского поселения, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Дудка И.Г. | - | директор Новониколаевского МУП «Гарант-Сервис» (по согласованию) |
| Лихачева Н.В. | - | директор МОУ СОШ № 12 (по согласованию) |
| Москаленко И.В. | - | мастер участка Тимашевских электросетей (по согласованию) |
| Цыганок М.И. | - | главный врач Новониколаевского участковой больницы (по согласованию) |

Исполняющий обязанности

начальника общего  отдела                                                            И.И.Клименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новониколаевского сельского

поселения Калининского района

от «___»______201__г. №___

ПЛАН

Подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Необходимая сумма затрат (млн. руб) | в том числе |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | средства предприятия | сроки начала и завершения работ | дефицит |  |
| 1 | МОУ СОШ № 12 | Косметический ремонт здания школы, | 0,060 |  |  |  | с 01.06. по 05.08. 2011г. |  | спонсорская помощь родителей |
| 2 | МДОУ № 15 | Косметический ремонт: побелка, покраска Ремонт канализации | 0,010 0,100 | 0,100 |  |  | 01.07. 01.09. 2011г. 01.07. 01.09. 2011г. |  | спонсорская помощь родителей |
| 3 | Муниципальное учреждение-Новониколаевская ЦКС | Ремонт электрохозяйства Новониколаевского СДК Промывка системы отопления Покраска отопительных труб в подвале и батарей Приобретение дров, угля на Ангелинский с/клуб | 0,700 0,015 0,003 0,020 | 0,200 0,015 0,020 | 0,700 | 0,003 | 01.07.- 30.09. 2011г. 01.07.- 30.09. 2011г. 01.07.- 30.09. 2011г. 01.07.- 30.09. 2011г. |  |  |
| 4 | Новониколаевская участковая больница | - Текущий ремонт котельной; - Плановый ремонт поликлиники; | 4,710 |  | 4,700 | 0,010 | 01.06 01.08 2011г. |  |  |
| 5 | ГУСОКК «КСРЦН «Исток» | - Постройка септика | 0,245 |  | 0,245 |  | 01.07.- 30.09. 2011г. |  |  |
| 6 | Новониколаевское МУП «Гарант-Сервис» | Ремонт системы водоснабжения | - | - | - | - | - |  |  |

Исполняющий обязанности начальника общего отдела                                                                                         И.И.Клименко

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Калининский район, начальник  управления градостроительства и благоустройства

_____________ О.М.Ширяев

«___»_______________ 201__ г

П А С П О Р Т

готовности Новониколаевского сельского поселения

к работе в зимний период 2011-2012годов

ст.Новониколаевская

ул.Ленина, 140

Информация по форме 1-ЖКХ- зима по муниципальному       образованию Калининский район по состоянию  на  01.10.2011г.

| № | Показатели | Ед. измерен | Задание (план) | факт | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд всего в том числе муниципальный | тыс.ед тыс.м2 тыс.ед тыс.м2 | 1,4 69,6 0,005 3,2 | 1,4 69,6 0,005 3,2 |  |
| 2. | Котельные- всего в том числе муниципальные | ед. ед. | 1 | 1 |  |
| 3. | Тепловые сети(в двухтрубном исчислении)- всего в том числе муниципальные | км. км. | 1,82 | 1.82 |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты всего в том числе муниципальные | ед. ед | - |  |  |
| 5. | Газопроводы | км. | 55 | 55 |  |
| 6. | Готовность к работе: Сети водопровода Водопроводные насосные станции Водозаборные сооружения Сети канализации Очистные сооружения | км. ед ед/тм3/су т км ед/тм3/су т. | 58 11 - - | 58 11 |  |
| 7. | Песко- соляная смесь | тыс.м3 | - |  |  |
| 8. | Специальные уборочные машины | ед. | - |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс. м2 | 7,88 | 7,88 |  |
| 10. | Подвижной состав горэлектротранспорта | ед | - |  |  |
| 11. | Трамвайные линии | км | - |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед тыс.м2 тыс. руб. | - |  |  |
| 13. | Воздушные линии 0,4-10 кВ | км | - |  |  |
| 14. | Транспортные подстанции и распределительные пункты | шт. | - |  |  |
| 15. | Ремонт и замена котлов | ед. | - |  |  |
| 16. | Ремонт и замена тепловых сетей | км | - |  |  |
| 17. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км | 0,2 | 0,2 |  |
| 18. | Замена голого провода и опор ВЛ | км/шт | - |  |  |
| 19. | Ремонт силовых трансформаторов | ед | - |  |  |
| 20. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км | 1 | 1 |  |
| 21. | Укомплектованность аварийного запаса материально- технических ресурсов | % | - |  |  |
| 22. | Автономные дизельные электростанции | ед. | - |  |  |
| 23. | Мостовые сооружения | ед | 5 | 5 |  |
| 24. | Заготовка топлива: уголь печное топливо дрова | тонн тонн куб.м. | - |  |  |
| 25. | Заготовка топлива населением уголь дрова | тонн куб.м | 12 | 12 |  |
| 26. | Резервные топливные хозяйства Суммарная вместимость заготовлено | Ед тонн тонн | - |  |  |
| 27. | Специальная уборочная техника | Ед. | - |  |  |

Глава Новониколаевского сельского                                                                     поселения Калининский район                                                           В.И.Калько